附件：1

新宾满族自治县开展矿业权控增减存    专项行动工作方案

为落实《中共新宾满族自治县委、新宾满族自治县人民政府关于印发<新宾满族自治县非煤矿山综合治理实施方案>的通知》（新委发〔2019〕23号）（以下简称《实施方案》），解决非煤矿山“多、小、散”突出问题，经县政府同意，决定在全县组织开展矿业权控增减存专项行动（以下简称“专项行动”），特制定本工作方案。

一、工作目标

按照《实施方案》要求，严格矿业权准入，规范矿业权审核、审批，执行矿山退出、关闭、停批缓批政策。在2018年全县非煤矿山缩减7个的基础上，2020年底继续缩减6个左右，到2022年底再缩减4个左右，基本实现矿山数量减半的目标。

二、工作内容和时间要求

专项行动从2018年年末开始到2022年底结束，共三个阶段。

（一）准备部署阶段

2018年年末之前的准备部署阶段主要工作已经完成。印发了《新宾满族自治县人民政府办公室关于成立新宾满族自治县全面实施非煤矿山综合治理工作领导小组的通知》（新政办发[2019]34号），明确了职责分工。开展了全县矿业权数据清理工作，公告废止采矿权7个。

（二）全面整治阶段（2019年1月至2020年12月）

1.严格矿产勘查开采准入条件，强化矿种差别管理。

责任单位：县自然资源局，发展改革局、市生态环境局新宾县分局、应急管理局、各乡镇人民政府。

完成时限：2019年12月31日前

2.严控矿业权协议出让，科学编制矿业权出让计划，有序投放矿业权。

责任单位：县自然资源局。

完成时限：2019年12月31日前

3.县人民政府全面落实非煤矿山管理主体责任，主管部门和相关部门严格落实监督管理责任，形成各司其职、各负其责的共同责任体系。

责任单位：县自然资源局、发展改革局、公安局、财政局、市生态环境局新宾县分局、应急管理局、各乡镇人民政府。

完成时限：2020年12月31日前

4.对普通建筑用砂、石、粘土矿山数量达到上限的进行核减。全县依法核减采矿权数量6个左右。

责任单位：县自然资源局牵头，公安局、财政局、应急管理局、各乡镇人民政府配合。

完成时限：2020年12月31日前

5.清理国家级各类保护区内采矿权，按照国家分类处置意见，依法应退尽退。

责任单位：，县自然资源局牵头，公安局、财政局、市生态环境局新宾县分局、文化旅游和广播电视局、各乡镇人民政府配合。

完成时限：2020年12月31日前

（三）巩固提升阶段（2021年1月至2022年12月）

1.清理省级及以下各类保护区、生态红线等区域内的采矿权，按照国家和省分类处置意见，依法退出采矿权4个左右。

责任单位：县公安局、财政局、自然资源局、市生态环境局新宾县分局、文化旅游和广播电视局、各乡镇人民政府。

完成时限：2022年12月31日前

2.对因生态环保、安全生产、产业政策、资源枯竭、涉黑涉恶等原因应予以关闭的矿山，依法实施关闭。

责任单位：县公安局、自然资源局、市生态环境局新宾县分局、应急管理局、各乡镇人民政府。

完成时限：2022年12月31日前

三、工作要求

（一）加强组织领导

各有关部门、乡镇人民政府要高度重视此次专项行动，切实加强领导，成立专项行动推进工作组，下设办公室，明确责任分工，指定专人担任联络员，负责专项行动的沟通协调、上传下达事宜。

（二）压实工作责任

县自然资源局作为牵头部门，要切实发挥好牵头作用，统筹组织推进专项行动，将采矿权数量减半任务落实到相关部门和乡镇政府；各有关部门和乡镇政府既要明确各自职责任务，又要通力协作配合，确保专项行动工作的完成。

（三）严格责任追究

县政府要严格督查督办，掌控工作进度，对专项行动中推进不力、弄虚作假、进展缓慢等突出问题采取通报批评，公开约谈等措施；对情节严重的，将依法依规进行问责。

（四）注重舆论宣传

要积极协调主流报刊、电视台、电台和门户网站，充分发挥新媒体优势，不断丰富新闻报道的形式和内容，要注重培植、挖掘和总结专项行动的典型做法和特色活动，为专项行动创造良好的舆论氛围，推动专项行动向纵深发展。

（五）及时报送信息

各有关部门要将本行业领域具体实施方案于2019年8月20日前报送专项行动推进工作组办公室，并于每年6月10日前将专项行动半年总结、12月10日前将年度总结报送专项行动推进工作组办公室。每月10日前报送一次专项行动进展情况，可随时报送典型工作信息，专项行动推进工作组办公室将定期对各部门的好做法、工作成果予以通报。